ПО

От колледжа поступил заказ (в роли заказчика проф, будет предоставлен человек со старших курсов, который сможет свободно участвовать в разработке), создать веб-сайт на котором можно будет публиковать отзывы о преподавателях от лица студентов (16-22 лет), а именно на платформе будет представлена информация о ФИО преподавателя, его курируемая группа (если такая имеется), предмет/ты, которые ведёт преподаватель, и его рейтинг среди учеников (если смотреть аналоги, то можно взять, например, Яндекс карты, в которых пишут отзывы о тех или иных местах). Ещё одним требованием является участие студентов в разработке веб-сайта. Выделенный бюджет – 150 тыс. руб., предположительное время выполнения проекта 1 – 1,5 года.

Наш веб-сайт будет рассчитан на большое кол-во личных кабинетов, около 10 тыс. людей. Наш сервис должен обеспечивать безопасную среду для 1500–2000 посетителей в день или 40 000 – 60 000 пользователей в месяц. Для этого мы использовали реляционную СУБД

Уровни доступа

- Администраторы – имеют полный доступ ко всем ресурсам сайта

- Пользователи – могут иметь ограниченный доступ в соответствии с их ролями и правами.

- Конечные пользователи — обычные пользователи, которые в основном взаимодействуют с приложением, выполняя определённые задачи, просматривая контент и предоставляя данные.

- Рядовые пользователи — сотрудники, которые используют ресурсы корпоративных систем для выполнения рабочих задач. У некоторых из них есть права только на просмотр данных, другие могут изменять и записывать данные, все зависит от возложенных функций.

- Привилегированные пользователи — сотрудники компании, которым назначены расширенные полномочия для выполнения задач высокого уровня. Иногда расширенные права могут быть предоставлены аутсорсерам и подрядчикам, на основании договора.

Безопасность (конкретно какую информацию будем защищать в первую очередь и от чего, сделать)

- Использование механизмов многократной аутентификации и авторизации.

- Установка защиты от вирусов и кибератак.

- Защита личных данных от утечек, кражи или случайного уничтожения

- (проверка подлинности и цифровой подписи) обеспечивается целостность данных, генерируя уникальный «отпечаток» данных. Этот отпечаток передаётся вместе с данными, и получатель может проверить, не были ли данные изменены, сравнив полученный отпечаток с вычисленным на основе полученных данных.

Некоторые меры по обеспечению целостности данных на сайте:

- Шифрование — гарантирует защиту данных от несанкционированных изменений как в состоянии покоя, так и во время передачи.

- Контроль доступа — ограничивает круг лиц, имеющих право изменять критически важные данные или получать к ним доступ, что снижает риск злонамеренных или случайных изменений данных.

- Контроль версий — позволяет отслеживать изменения и возвращаться к более ранним версиям при обнаружении проблем с целостностью данных.

- Доступность:

- Анализ входящего трафика в реальном времени, выявляем и фильтруем потенциально вредоносные запросы, блокируя атакующие действия (защита сервера от атак хакеров и вирусов) до того, как они смогут нарушить работу сайта. Недопущение утечки личной информации.

- Проверка веб-сайта на наличие известных уязвимостей, анализ кода, конфигурации и другие аспекты сайта.

- Постоянное отслеживание активности на веб-сайте для выявления подозрительных действий

По стандарту WCAG (веб-доступности) 3 уровень соответствия AA – наиболее распространенный уровень, включает большинство требований для удобства пользователей.

- На сайте создана политика конфиденциальности (Privacy Policy), где указаны: какие данные собирают, цель их сбора, как хранятся и защищаются, права клиентов на свои данные, контакты для связи по вопросам конфиденциальности

Роли:

- Заказчик

- Менеджер проекта

- Разработчик

- Тестировщик

- Архитектор

- Бизнес-аналитик (веб-аналитик, системный аналитик)

- Специалист по пользовательскому интерфейсу

- Технический писатель

- Заказчик в проекте выполняет несколько функций: формулирование требований к проекту, контроль выполнения работ и приемку результатов. Он также имеет право на оплату выполненных работ и должен обеспечивать юридическую прозрачность сотрудничества, заключая договоры и соглашения, регулирующие взаимоотношения сторон.

- Менеджер проекта отвечает за успешное выполнение проекта в срок, в рамках оговоренных ресурсов и в соответствии с техническими заданиями. Он управляет организационными работами, контролирует работу команды, анализирует риски, отслеживает бюджет, а также обеспечивает меж командную коммуникацию и управление проектом.

- Разработчик проектирует, создает прототип программы, выбирает программные средства, пишет код, устраняет ошибки в нем и оптимизирует программу для платформы.

- Тестировщик проверяет программное обеспечение на соответствие требованиям, оценивает качество продукта, выявляет дефекты, разрабатывает и поддерживает авто тесты для повторяющихся задач, предоставляет отчеты.

- Архитектор определяет и пишет технический проект, в котором прописываются внутреннее устройство системы, её технических интерфейсов, а также изучение новых технологий и инструментов для повышения качества архитектуры.

- Бизнес-аналитик является мостом между бизнесом и командами разработки, собирая и анализируя требования, моделируя бизнес-процессы, а также обеспечивая соответствие финального продукта потребностям заказчика.

- Специалист по пользовательскому интерфейсу создает интерфейс удобным, интуитивно понятным и эстетически привлекательным, учитывая потребности пользователей и цели и задачи проекта.

- Технический писатель готовит документацию к ПО. Руководства дают пользователям ответы на вопросы о работе продукта, помогают быстро сориентироваться в настройках и познакомиться со всеми возможностями системы. Чтобы собрать нужную информацию и описать решение, техпис общается с аналитиками, разработчиками, тестировщиками, дизайнерами и менеджерами проекта.

Модели Жизненного Цикла

Была идея взять прототипирование + инкрементную модели, так как первая уточнит нам все требования, которые выделенный нам для связи студент из профа не способен сформулировать сразу, а проверка удобства использования в макете устранит возможные недоработки интерфейса и каких-либо ещё проблем.

Плюсами инкрементной модели были бы ранее получение продукта на руки и более простое управление, разбитое на подзадачи.

Но так как прототипирование очень затянет нам только сам сбор требований, может отвлечь от главного и погрузить проект в обсуждение цвета и формы кнопок (по факту бессмысленных и необязательных действий), а инкрементная модель в свою очередь может ещё и затянуть тестирование, в какой то мере усложнить упрощённое дележкой задач управление через одновременный надзор, а так же в разное время собранные части продукта могут не подойти по каким либо параметрам друг к другу, идея брать МЖЦ была отвергнута.

Microsoft Solution Framework

Вторая МЖЦ, основными плюсами которой являются уточнения требований (коих у нас изначально качественных нет) к проекту с его развитием и понятное планирование проекта по срокам каждого этапа, результаты которого проводятся на вехах (milestones), что в какой-то мере решает проблему модели прародительницы – спиральной (не точность в требуемом времени на каждый этап и весь проект).

Минусом модели является высокие требования к сотрудникам, их личной ответственности и четкое следование плану после его утверждения. Четкие руководства требующие соблюдения, а также невозможность учесть все особенности проекта и отсутствие полноценной связи между всеми участниками проекта, так как вся информация идет к главному менеджеру вынудили отказаться от модели.

Спиральная

Разбиение большого объема работ по выполнению проекта на небольшие части, возможность гибкого проектирования и частая связь с заказчиком на ранних этапах модели обеспечивает создание нужного продукта высокого качества, а систематичность этапов позволяет улучшать продукт на основе уже имеющихся результатов.

Возможность находить сотрудников с необходимыми способностями и ценностями. От того, на каком уровне развития по спиральной динамике находится проект, зависит и то, какие сотрудники максимально совместимы с ней, что также способствует выбору этой модели, т.к. заказчик хочет, чтобы в создании веб-сайта участвовали, и студенты для развития своих возможностей.

Но минусы модели, такие как сложность в управлении временем, необходимость в соблюдении четкой последовательности этапов разработки и большое количество документации из-за большого количества промежуточных фаз не несут больших проблем для заказчика, поэтому было решено остановиться на этой МЖЦ.

Этапы проекта

- Определение целей

6.1.1.3.1 Подготовка к приобретению

6.1.1.3.4 Контрактные соглашения

6.1.1.3.5 Мониторинг соглашения

6.1.1.3.6 Приемка приобретающей стороной

6.1.2.3.1 Идентификация возможностей

6.1.2.3.2 Представление заявки поставщиком

6.1.2.3.3 Согласование контракт

6.3.1.3.1 Инициация проекта

6.3.1.3.2 Планирование проекта

6.3.3.3.1 Планирование решений

6.3.6.3.1 Планирование менеджмента информации

6.4.1.3.1 Идентификация правообладателей

6.4.1.3.2 Идентификация требований

6.4.1.3.3 Оценка требований

6.4.1.3.4 Согласование требований

6.1.2.3.5 Поставка и поддержка продукта (услуги)

- Анализ и управление рисками

6.2.1.3.1 Учреждение процессов

6.2.1.3.2 Оценка процессов

6.2.1.3.3 Совершенствование процессов

6.2.2.3.1 Реализация процесса

6.2.2.3.2 Создание инфраструктуры

6.2.2.3.3 Сопровождение инфраструктуры

6.2.3.3.1 Инициация проекта

6.2.3.3.2 Оценка портфеля

6.2.4.3.1 Идентификация навыков

6.2.4.3.2 Развитие навыков

6.2.4.3.3 Приобретение и обеспечение навыков

6.2.5.3.1 Менеджмент качества

6.2.5.3.2 Корректирующие действия менеджмента качеств

6.3.3.3.2 Анализ решений

6.3.3.3.3 Прослеживание решений

6.3.4.3.1 Планирование менеджмента рисков

6.3.4.3.2 Менеджмент профиля рисков

6.3.4.3.3 Анализ рисков

6.3.4.3.4 Обработка рисков

7.1.2.3.1 Анализ требований к программным средствам

7.3.1.3.2 Анализ доменов

- Разработка и тестирование

6.3.2.3.1 Мониторинг проекта

6.3.2.3.2 Управление проектом

6.3.4.3.5 Мониторинг рисков

6.3.7.3.2 Выполнение измерений

6.4.3.3.1 Создание архитектуры

7.1.3.3.1 Проектирование архитектуры программных средств

6.4.5.3.1 Комплексирование

6.4.5.3.2 Готовность к тестированию

6.4.6.3.1 Квалификационное тестирование

6.4.10.3.3 Реализация модификации

7.1.4.3.1 Детальное проектирование программных средств

7.1.5.3.1 Конструирование программных средств

7.1.7.3.1 Квалификационное тестирование программных средств

7.3.1.3.3 Проектирование доменов

6.1.2.3.5 Поставка и поддержка продукта (услуги)

- Оценка и планирование следующего витка

6.4.2.3.2 Оценивание требований

6.3.4.3.6 Оценка процесса менеджмента рисков

6.3.2.3.3 Оценка проекта

6.4.3.3.2 Оценивание архитектур

6.4.9.3.1 Подготовка к функционированию

6.4.9.3.2 Активизация и контроль функционирования

6.4.9.3.3 Применение по назначению

6.4.9.3.4 Поддержка заказчика

6.4.9.3.5 Решение проблем функционирования

6.4.10.3.2 Анализ проблем и модификаций

6.4.10.3.4 Ревизия (приемка) сопровождения

7.2.2.3.4 Отслеживание состояния конфигурации

7.2.2.3.5 Оценка конфигурации

7.2.2.3.6 Поставка и менеджмент выпуска

7.3.3.3.3 Оценки повторного применения

7.3.3.3.6 Ревизии и оценивание

6.1.2.3.5 Поставка и поддержка продукта (услуги)